1. Назначение документа

Данный документ представляет отчет о проведении нагрузочных испытаний интернет-магазин МегаФон  .

2. Цели тестирования:

Основными целями нагрузочного тестирования являются:

- оценка стабильности работы системы при определенной нагрузке (15 пользователей, длительность 15 минут)

3. Ограничения тестирования:

- Данная методика не предполагает функционального тестирования системы и не описывает методы и способы выявления функциональных дефектов.

- Нагрузочное тестирование не покрывает весь функционал Системы. В ходе тестирования будут использованы операции из предоставленного заказчиком списка.

- Тестирование не направлено на выявление дефектов в аппаратной части системы.

- Тестирование не направлено на определение оптимальной конфигурации аппаратной части системы.

4.Потенциальные риски тестирования:

| № п/п | Риск | Влияние на | Вероятность проявления риска | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение нагрузочного тестирования на действующем рабочем сайте могут вызвать перегрузку серверов, исчерпывание ресурсов (оперативная память, процессор, сеть, отказы баз данных, что может вызвать перебои в работе сайт. | Сроки | Низкая | Проведение тестов в периоды минимальной активности. Организация Заказчиком четкой координации действий команд разработки, эксплуатации и отдела поддержки клиентов для минимизации возможных убытков. |

5. План тестирования:

Для проведения нагрузочного тестирования использовалось следующее ПО:

Apache JMeter v 5.6.3.

Перед тестированием проводились следующие подготовительные работы:

- подготовка необходимых тестовых данных;

- формирование профиля НТ

- разработка скриптов НТ;

- предварительный запуск нагрузки.

Профиль нагрузки:

Таблица 1. Список операций:

| № | Имя операции | URL | Критерий корректно выполненной операции | Допустимый 95% перцентиль времени отклика операций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие главной страницы | https://moscow.shop.megafon.ru/ | Запрос выполнен успешно | 5 сек |
| 2 | Поиск товара по виду оборудования | https://moscow.shop.megafon.ru/mobile …/planshet …/telephones …/notebooks …/accessories …/modems_routers …/kids_watch …/headphones_and_headsets …/portable_acoustics …/smart_house …/automotive …/for_kids …/hobbies_and_gadgets …/aks | Запрос выполнен успешно | 5 сек |
| 3 | Поиск товара по производителю | https:// api.shop.megafon.ru/catalog/v1/showcases/1/branches/3/gss/{ chapter}/goods | Запрос выполнен успешно | 5 сек |
| 4 | Поиск товара по ценовому диапазону | https:// api.shop.megafon.ru/catalog/v1/showcases/1/branches/3/gss/{ chapter}/goods | Запрос выполнен успешно | 5 сек |
| 5 | Поиск товара по дополнительным параметрам | https:// api.shop.megafon.ru/catalog/v1/showcases/1/branches/3/gss/{ chapter}/goods | Запрос выполнен успешно | 5 сек |
| 6 | Открытие карточки товара | https:// api.shop.megafon.ru /storelocator/offices | Запрос выполнен успешно | 5 сек |
| 7 | Переход по разделам интеренет-магазина ( акции, новинки, тарифы, красивые номера, Yota) | https://moscow.shop.megafon.ru/actions …/ -new_goods …/ connect/tariffs …/ connect/chnumber/fullnumber https://www.yota.ru/#mainHeader | Запрос выполнен успешно | 5 сек |
| 8 | Добавление товара в корзину | https://moscow.shop.megafon.ru/ /api/checkout/batch/order | Запрос выполнен успешно | 5 сек |
| 9 | Переход в корзину | https://moscow.shop.megafon.ru/ /api/checkout/order/{orderId} | Запрос выполнен успешно | 5 сек |
| 10 | Очистка корзины | https://moscow.shop.megafon.ru/ api/checkout/order/${orderId}/basket/${positionModem}/remove?clientId=${clientId}&cityId=1817 | Запрос выполнен успешно | 5 сек |

Описание тестов

В процессе тестирования нагрузка подавалась с интенсивностью, соответствующей стратегии тестирования, моделирование нагрузки  соответствует профилю тестирования с предусмотренными паузами между запросами для эмуляции работы реального пользователя.

6. Результаты тестирования:

Система показала стабильную работу как на этапе серии тестов с пошаговым увеличение и уменьшении количества одновременно работающих пользователей, так и на этапе тестирования с интервалами резко возрастающей нагрузки.

Первый этап.

Первый  этап тестирования было завершено по истечению времени.

Времена отклика не превысили допустимые пределы (5 секунд), максимальное время отклика 3,86 сек. Количество успешных операций 100%.

Согласно результатам тестирования, учитывающим показатель 95-го перцентиля, самые ресурсоемкие процессы происходят на стадии добавления товаров в корзину.

Максимальное время отклика на первом этапе тестирования -3,62 сек зафиксировано на этапе поиска по ценовому диапазону в разделе «Аксессуары для смартфонов».

Общее количество запросов в секунду по всем операциям

-3,7 запросов в секунду.

Количество потоков (виртуальных пользователей)

Наблюдается увеличение пропускной способности следующих процессов сайта:  загрузка главной страницы, переход в корзину и навигация между разделами («Акции», «Новинки», «Красивые номера», «Тарифы»).

Второй этап.

На втором этапе тестирование было завершено по истечению времени.

Времена отклика не превысили допустимые пределы (5 секунд), максимальное время отклика 4,32 сек. Количество успешных операций 100%.

На втором этапе результаты по времени отклика, учитывающие показатель 95-го перцентиля, повторяют показатели первого этапа - самые ресурсоемкие процессы происходят на стадии добавления товаров в корзину.

Зафиксировано максимальное время отклика 4,37 при переходе на страницу категории «Умные часы и смарт-браслеты»  3,93 секунды при операции поиск аксессуаров для смартфонов по определенному ценовому сегменту (на первом этапе тестирования так же зафиксирован показатель с максимальным значением среди всех операций  -3,62 сек).

Общее количество запросов в секунду по всем операциям - 2,9 операций в секунду.

Количество потоков (виртуальных пользователей)

Пропускная способность показателей второго этапа тестирования аналогичны первому, наблюдается динамика увеличение пропускной способности следующих процессов сайта:  загрузка главной страницы, переход в корзину и навигация между разделами («Акции», «Новинки», «Красивые номера», «Тарифы»).

7. Выводы:

- Интернет-магазин показал стабильную работу при тестировании в заданных параметрах. Результаты теста при резких и постепенных увеличениях нагрузки имеют идентичные показатели.

- Операции по добавлению товара в корзину требуют внимания и наблюдения для исключения риска сбоев  при увеличении нагрузки.
Поиск аксессуаров к телефону с указанием конкретного ценового диапазона требует дополнительного изучения и дальнейшей оптимизацией.

Приложение.

Первый этап.

1. Aggregate Report (Время отклика по 95-му перцентилю , измерение: миллисекунды, отсортировано в порядке убывания значений.)

| Label | Samples, | 90% , msec | 95% , msec | 99% , msec | Min, msec | Max, msec | Throughput, r/sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поиск по ценовому диапазону_accessories | 24 | 3492 | 3516 | 3864 | 2157 | 3864 | 0,02902 |
| Добавление в корзину_mobile | 21 | 2296 | 3043 | 3461 | 1238 | 3461 | 0,03071 |
| Добавление в корзину_modems_routers | 23 | 2261 | 2513 | 2583 | 1122 | 2583 | 0,02775 |
| Добавление в корзину_notebooks | 24 | 2402 | 2430 | 2444 | 1263 | 2444 | 0,0293 |
| Добавление в корзину_aks | 23 | 2370 | 2401 | 2403 | 1292 | 2403 | 0,03044 |
| Добавление в корзину_automotive | 23 | 2221 | 2297 | 2376 | 1185 | 2376 | 0,03122 |
| Добавление в корзину_smart_watches | 23 | 1740 | 2245 | 2435 | 1308 | 2435 | 0,03054 |
| Добавление в корзину_kids_watch | 23 | 1734 | 1768 | 1947 | 1329 | 1947 | 0,03046 |
| Добавление в корзину_headphones_and_headsets | 22 | 1699 | 1756 | 1780 | 1274 | 1780 | 0,02981 |
| Добавление в корзину_portable_acoustics | 21 | 1600 | 1675 | 1916 | 1312 | 1916 | 0,03263 |
| Добавление в корзину_accessories | 23 | 1648 | 1658 | 2212 | 1123 | 2212 | 0,03118 |
| Добавление в корзину_planshet | 22 | 1519 | 1598 | 1712 | 1116 | 1712 | 0,02872 |
| Добавление в корзину_smart_house | 22 | 1572 | 1598 | 1677 | 1273 | 1677 | 0,0299 |
| Добавление в корзину_hobbies_and_gadgets | 23 | 1505 | 1593 | 2020 | 1162 | 2020 | 0,03055 |
| Добавление в корзину_for_kids | 23 | 1579 | 1581 | 1848 | 1258 | 1848 | 0,03126 |
| Добавление в корзину_telephones | 24 | 1545 | 1546 | 1615 | 1319 | 1615 | 0,02897 |
| Поиск по ценовому диапазону_modems_routers | 23 | 1363 | 1541 | 1572 | 1049 | 1572 | 0,02777 |
| Очистка корзины_mobile | 21 | 1294 | 1429 | 1496 | 730 | 1496 | 0,03087 |
| Очистка корзины_kids_watch | 22 | 1308 | 1362 | 1414 | 641 | 1414 | 0,03142 |
| Поиск по ценовому диапазону_aks | 23 | 1256 | 1278 | 1317 | 719 | 1317 | 0,03048 |
| Очистка корзины_modems_routers | 23 | 1223 | 1277 | 1279 | 649 | 1279 | 0,02776 |
| Очистка корзины_telephones | 24 | 1257 | 1265 | 1361 | 984 | 1361 | 0,02897 |
| Поиск по ценовому диапазону_headphones_and_headsets | 23 | 1111 | 1245 | 1285 | 698 | 1285 | 0,03115 |
| Очистка корзины_hobbies_and_gadgets | 23 | 1187 | 1209 | 1213 | 669 | 1213 | 0,03054 |
| Переход в корзину | 338 | 484 | 1137 | 1261 | 212 | 2300 | 0,39269 |
| Поиск по ценовому диапазону_smart_watches | 24 | 959 | 1022 | 1047 | 552 | 1047 | 0,02793 |
| Очистка корзины_automotive | 23 | 862 | 999 | 1043 | 674 | 1043 | 0,03129 |
| Открытие карточки товара_planshet | 22 | 902 | 985 | 996 | 59 | 996 | 0,02874 |
| Очистка корзины_for_kids | 23 | 899 | 955 | 1211 | 674 | 1211 | 0,03132 |
| Очистка корзины_aks | 23 | 925 | 943 | 963 | 691 | 963 | 0,03043 |
| Очистка корзины_smart_house | 22 | 881 | 938 | 1025 | 707 | 1025 | 0,02997 |
| Открытие карточки товара_mobile | 21 | 875 | 934 | 969 | 174 | 969 | 0,03075 |
| Открытие карточки товара_notebooks | 24 | 867 | 932 | 969 | 147 | 969 | 0,02936 |
| Очистка корзины_accessories | 23 | 902 | 920 | 944 | 655 | 944 | 0,03123 |
| Очистка корзины_smart_watches | 22 | 849 | 917 | 938 | 673 | 938 | 0,0292 |
| Открытие карточки товара_automotive | 23 | 877 | 915 | 916 | 131 | 916 | 0,03127 |
| Очистка корзины_notebooks | 23 | 901 | 904 | 932 | 700 | 932 | 0,03111 |
| Открытие карточки товара_hobbies_and_gadgets | 23 | 840 | 902 | 906 | 49 | 906 | 0,03061 |
| Открытие карточки товара_telephones | 24 | 882 | 895 | 942 | 136 | 942 | 0,029 |
| Открытие карточки товара_portable_acoustics | 22 | 886 | 892 | 898 | 87 | 898 | 0,03269 |
| Открытие карточки товара_aks | 23 | 879 | 884 | 886 | 140 | 886 | 0,03049 |
| Очистка корзины_planshet | 22 | 810 | 877 | 1018 | 690 | 1018 | 0,02872 |
| Открытие карточки товара_accessories | 23 | 873 | 875 | 958 | 103 | 958 | 0,03119 |
| Открытие карточки товара_modems_routers | 23 | 821 | 873 | 1602 | 59 | 1602 | 0,02776 |
| Очистка корзины_portable_acoustics | 21 | 859 | 873 | 912 | 693 | 912 | 0,03269 |
| Открытие карточки товара_smart_watches | 23 | 809 | 864 | 883 | 68 | 883 | 0,03059 |
| Открытие карточки товара_headphones_and_headsets | 22 | 840 | 861 | 913 | 131 | 913 | 0,02988 |
| Очистка корзины_headphones_and_headsets | 22 | 843 | 857 | 984 | 696 | 984 | 0,02988 |
| Открытие карточки товара_kids_watch | 23 | 836 | 848 | 853 | 60 | 853 | 0,0305 |
| Открытие карточки товара_smart_house | 22 | 789 | 815 | 881 | 60 | 881 | 0,02992 |
| Поиск по виду оборудования_telephones | 24 | 274 | 751 | 876 | 169 | 876 | 0,02901 |
| Открытие карточки товара_for_kids | 23 | 596 | 684 | 1281 | 54 | 1281 | 0,03128 |
| Поиск по ценовому диапазону_notebooks | 24 | 618 | 641 | 934 | 385 | 934 | 0,02939 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_connect/chnumber/fullnumber | 78 | 480 | 599 | 750 | 302 | 777 | 0,10194 |
| Поиск по ценовому диапазону_hobbies_and_gadgets | 23 | 511 | 593 | 598 | 363 | 598 | 0,03065 |
| Поиск по ценовому диапазону_smart_house | 23 | 533 | 555 | 556 | 364 | 556 | 0,03126 |
| Поиск по ценовому диапазону_kids_watch | 23 | 486 | 529 | 563 | 359 | 563 | 0,03048 |
| Открытие главной страницы | 352 | 490 | 524 | 616 | 337 | 709 | 0,4 |
| Поиск по ценовому диапазону_portable_acoustics | 23 | 480 | 493 | 567 | 345 | 567 | 0,0313 |
| Поиск по ценовому диапазону_telephones | 24 | 440 | 446 | 488 | 317 | 488 | 0,029 |
| Поиск по виду оборудования_notebooks | 24 | 359 | 441 | 490 | 192 | 490 | 0,02941 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_www.yota.ru | 21 | 424 | 437 | 518 | 339 | 518 | 0,03091 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_connect/tariffs | 79 | 386 | 426 | 563 | 257 | 754 | 0,0985 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_actions | 80 | 331 | 420 | 506 | 214 | 610 | 0,09295 |
| Поиск по виду оборудования_kids_watch | 23 | 336 | 415 | 717 | 158 | 717 | 0,03044 |
| Поиск по виду оборудования_for_kids | 23 | 292 | 402 | 871 | 174 | 871 | 0,03121 |
| Поиск по ценовому диапазону_automotive | 23 | 383 | 399 | 437 | 309 | 437 | 0,03132 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_mobile/-new_goods | 79 | 374 | 393 | 426 | 225 | 1014 | 0,09584 |
| Поиск по виду оборудования_aks | 23 | 273 | 393 | 3337 | 148 | 3337 | 0,03038 |
| Поиск по виду оборудования_portable_acoustics | 23 | 360 | 365 | 369 | 170 | 369 | 0,0313 |
| Поиск по виду оборудования_smart_watches | 24 | 283 | 345 | 451 | 192 | 451 | 0,02795 |
| Поиск по виду оборудования_headphones_and_headsets | 23 | 295 | 344 | 802 | 169 | 802 | 0,03116 |
| Поиск по виду оборудования_modems_routers | 23 | 329 | 336 | 1916 | 161 | 1916 | 0,02776 |
| Поиск по виду оборудования_hobbies_and_gadgets | 23 | 298 | 328 | 371 | 170 | 371 | 0,03068 |
| Поиск по виду оборудования_mobile | 24 | 311 | 316 | 353 | 224 | 353 | 0,02908 |
| Поиск по ценовому диапазону_mobile | 23 | 302 | 312 | 321 | 233 | 321 | 0,02786 |
| Поиск по ценовому диапазону_for_kids | 23 | 299 | 308 | 321 | 230 | 321 | 0,03127 |
| Поиск по виду оборудования_planshet | 24 | 298 | 305 | 320 | 158 | 320 | 0,03 |
| Поиск по виду оборудования_accessories | 24 | 284 | 298 | 400 | 177 | 400 | 0,02912 |
| Поиск по ценовому диапазону_planshet | 23 | 285 | 291 | 305 | 204 | 305 | 0,02781 |
| Поиск по виду оборудования_smart_house | 23 | 258 | 269 | 329 | 155 | 329 | 0,03127 |
| Поиск по виду оборудования_automotive | 23 | 259 | 259 | 778 | 161 | 778 | 0,03128 |
| Поиск товара по доп.параметрам_aks | 23 | 67 | 165 | 174 | 46 | 174 | 0,0305 |
| Поиск товара по производителю_mobile | 23 | 75 | 115 | 173 | 47 | 173 | 0,02788 |
| Поиск товара по доп.параметрам_mobile | 21 | 81 | 90 | 117 | 48 | 117 | 0,03077 |
| Поиск товара по производителю_automotive | 23 | 66 | 89 | 161 | 43 | 161 | 0,03132 |
| Поиск товара по доп.параметрам_headphones_and_headsets | 23 | 62 | 85 | 628 | 44 | 628 | 0,03123 |
| Поиск товара по доп.параметрам_telephones | 24 | 67 | 82 | 93 | 43 | 93 | 0,02902 |
| Поиск товара по доп.параметрам_smart_house | 22 | 74 | 80 | 81 | 47 | 81 | 0,02994 |
| Поиск товара по доп.параметрам_smart_watches | 23 | 66 | 79 | 157 | 45 | 157 | 0,0306 |
| Поиск товара по производителю_kids_watch | 23 | 62 | 77 | 111 | 44 | 111 | 0,03051 |
| Поиск товара по производителю_smart_house | 22 | 71 | 73 | 86 | 49 | 86 | 0,02994 |
| Поиск товара по доп.параметрам_planshet | 23 | 71 | 72 | 81 | 45 | 81 | 0,02784 |
| Поиск товара по производителю_for_kids | 23 | 66 | 72 | 88 | 46 | 88 | 0,03128 |
| Поиск товара по производителю_headphones_and_headsets | 23 | 65 | 71 | 151 | 45 | 151 | 0,03124 |
| Поиск товара по производителю_notebooks | 24 | 69 | 70 | 116 | 46 | 116 | 0,0294 |
| Поиск товара по производителю_hobbies_and_gadgets | 23 | 65 | 70 | 86 | 44 | 86 | 0,03065 |
| Поиск товара по доп.параметрам_for_kids | 23 | 68 | 70 | 160 | 47 | 160 | 0,03127 |
| Поиск товара по производителю_planshet | 23 | 67 | 69 | 71 | 47 | 71 | 0,02782 |
| Поиск товара по производителю_telephones | 24 | 63 | 68 | 115 | 43 | 115 | 0,02902 |
| Поиск товара по производителю_modems_routers | 23 | 68 | 68 | 145 | 46 | 145 | 0,0278 |
| Поиск товара по производителю_accessories | 24 | 62 | 68 | 69 | 46 | 69 | 0,02913 |
| Поиск товара по производителю_aks | 23 | 68 | 68 | 112 | 48 | 112 | 0,03051 |
| Поиск товара по доп.параметрам_notebooks | 24 | 66 | 67 | 69 | 50 | 69 | 0,02937 |
| Поиск товара по доп.параметрам_modems_routers | 23 | 63 | 67 | 89 | 43 | 89 | 0,02779 |
| Поиск товара по доп.параметрам_accessories | 23 | 63 | 67 | 85 | 47 | 85 | 0,03126 |
| Поиск товара по производителю_portable_acoustics | 23 | 63 | 66 | 67 | 46 | 67 | 0,03129 |
| Поиск товара по доп.параметрам_hobbies_and_gadgets | 23 | 65 | 66 | 69 | 44 | 69 | 0,03062 |
| Поиск товара по доп.параметрам_kids_watch | 23 | 64 | 65 | 69 | 47 | 69 | 0,0305 |
| Поиск товара по производителю_smart_watches | 23 | 62 | 64 | 165 | 45 | 165 | 0,03059 |
| Поиск товара по доп.параметрам_portable_acoustics | 23 | 61 | 62 | 64 | 46 | 64 | 0,03126 |
| Поиск товара по доп.параметрам_automotive | 23 | 61 | 61 | 62 | 45 | 62 | 0,03131 |

2. Summary Report (Пропускная способность, измерение: запросы в секунду, отсортировано в порядке убывания значений.)

| Label | Samples | Average, msec | Min, msec | Max, msec | Error % | Throughput, r/sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытие главной страницы | 352 | 433 | 337 | 709 | 0,00% | 0,39521 |
| Переход в корзину | 338 | 362 | 212 | 2300 | 0,00% | 0,39269 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_connect/chnumber/fullnumber | 78 | 408 | 302 | 777 | 0,00% | 0,10194 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_connect/tariffs | 79 | 325 | 257 | 754 | 0,00% | 0,0985 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_mobile/-new_goods | 79 | 317 | 225 | 1014 | 0,00% | 0,09584 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_actions | 80 | 284 | 214 | 610 | 0,00% | 0,09295 |
| Очистка корзины_portable_acoustics | 21 | 783 | 693 | 912 | 0,00% | 0,03269 |
| Открытие карточки товара_portable_acoustics | 22 | 535 | 87 | 898 | 0,00% | 0,03269 |
| Добавление в корзину_portable_acoustics | 21 | 1465 | 1312 | 1916 | 0,00% | 0,03263 |
| Очистка корзины_kids_watch | 22 | 964 | 641 | 1414 | 0,00% | 0,03142 |
| Очистка корзины_for_kids | 23 | 799 | 674 | 1211 | 0,00% | 0,03132 |
| Поиск по ценовому диапазону_automotive | 23 | 356 | 309 | 437 | 0,00% | 0,03132 |
| Поиск товара по производителю_automotive | 23 | 59 | 43 | 161 | 0,00% | 0,03132 |
| Поиск товара по доп.параметрам_automotive | 23 | 54 | 45 | 62 | 0,00% | 0,03131 |
| Поиск по ценовому диапазону_portable_acoustics | 23 | 413 | 345 | 567 | 0,00% | 0,0313 |
| Поиск по виду оборудования_portable_acoustics | 23 | 241 | 170 | 369 | 0,00% | 0,0313 |
| Очистка корзины_automotive | 23 | 782 | 674 | 1043 | 0,00% | 0,03129 |
| Поиск товара по производителю_portable_acoustics | 23 | 55 | 46 | 67 | 0,00% | 0,03129 |
| Открытие карточки товара_for_kids | 23 | 336 | 54 | 1281 | 0,00% | 0,03128 |
| Поиск по виду оборудования_automotive | 23 | 233 | 161 | 778 | 0,00% | 0,03128 |
| Поиск товара по производителю_for_kids | 23 | 57 | 46 | 88 | 0,00% | 0,03128 |
| Открытие карточки товара_automotive | 23 | 554 | 131 | 916 | 0,00% | 0,03127 |
| Поиск по виду оборудования_smart_house | 23 | 221 | 155 | 329 | 0,00% | 0,03127 |
| Поиск по ценовому диапазону_for_kids | 23 | 264 | 230 | 321 | 0,00% | 0,03127 |
| Поиск товара по доп.параметрам_for_kids | 23 | 59 | 47 | 160 | 0,00% | 0,03127 |
| Добавление в корзину_for_kids | 23 | 1428 | 1258 | 1848 | 0,00% | 0,03126 |
| Поиск по ценовому диапазону_smart_house | 23 | 443 | 364 | 556 | 0,00% | 0,03126 |
| Поиск товара по доп.параметрам_accessories | 23 | 55 | 47 | 85 | 0,00% | 0,03126 |
| Поиск товара по доп.параметрам_portable_acoustics | 23 | 54 | 46 | 64 | 0,00% | 0,03126 |
| Поиск товара по производителю_headphones_and_headsets | 23 | 58 | 45 | 151 | 0,00% | 0,03124 |
| Очистка корзины_accessories | 23 | 774 | 655 | 944 | 0,00% | 0,03123 |
| Поиск товара по доп.параметрам_headphones_and_headsets | 23 | 78 | 44 | 628 | 0,00% | 0,03123 |
| Добавление в корзину_automotive | 23 | 1517 | 1185 | 2376 | 0,00% | 0,03122 |
| Поиск по виду оборудования_for_kids | 23 | 259 | 174 | 871 | 0,00% | 0,03121 |
| Открытие карточки товара_accessories | 23 | 543 | 103 | 958 | 0,00% | 0,03119 |
| Добавление в корзину_accessories | 23 | 1386 | 1123 | 2212 | 0,00% | 0,03118 |
| Поиск по виду оборудования_headphones_and_headsets | 23 | 253 | 169 | 802 | 0,00% | 0,03116 |
| Поиск по ценовому диапазону_headphones_and_headsets | 23 | 936 | 698 | 1285 | 0,00% | 0,03115 |
| Очистка корзины_notebooks | 23 | 787 | 700 | 932 | 0,00% | 0,03111 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_www.yota.ru | 21 | 394 | 339 | 518 | 0,00% | 0,03091 |
| Очистка корзины_mobile | 21 | 1178 | 730 | 1496 | 0,00% | 0,03087 |
| Поиск товара по доп.параметрам_mobile | 21 | 60 | 48 | 117 | 0,00% | 0,03077 |
| Открытие карточки товара_mobile | 21 | 422 | 174 | 969 | 0,00% | 0,03075 |
| Добавление в корзину_mobile | 21 | 1647 | 1238 | 3461 | 0,00% | 0,03071 |
| Поиск по виду оборудования_hobbies_and_gadgets | 23 | 230 | 170 | 371 | 0,00% | 0,03068 |
| Поиск по ценовому диапазону_hobbies_and_gadgets | 23 | 444 | 363 | 598 | 0,00% | 0,03065 |
| Поиск товара по производителю_hobbies_and_gadgets | 23 | 54 | 44 | 86 | 0,00% | 0,03065 |
| Поиск товара по доп.параметрам_hobbies_and_gadgets | 23 | 54 | 44 | 69 | 0,00% | 0,03062 |
| Открытие карточки товара_hobbies_and_gadgets | 23 | 346 | 49 | 906 | 0,00% | 0,03061 |
| Поиск товара по доп.параметрам_smart_watches | 23 | 60 | 45 | 157 | 0,00% | 0,0306 |
| Открытие карточки товара_smart_watches | 23 | 475 | 68 | 883 | 0,00% | 0,03059 |
| Поиск товара по производителю_smart_watches | 23 | 57 | 45 | 165 | 0,00% | 0,03059 |
| Добавление в корзину_hobbies_and_gadgets | 23 | 1412 | 1162 | 2020 | 0,00% | 0,03055 |
| Добавление в корзину_smart_watches | 23 | 1533 | 1308 | 2435 | 0,00% | 0,03054 |
| Очистка корзины_hobbies_and_gadgets | 23 | 856 | 669 | 1213 | 0,00% | 0,03054 |
| Поиск товара по производителю_aks | 23 | 56 | 48 | 112 | 0,00% | 0,03051 |
| Поиск товара по производителю_kids_watch | 23 | 57 | 44 | 111 | 0,00% | 0,03051 |
| Открытие карточки товара_kids_watch | 23 | 419 | 60 | 853 | 0,00% | 0,0305 |
| Поиск товара по доп.параметрам_aks | 23 | 63 | 46 | 174 | 0,00% | 0,0305 |
| Поиск товара по доп.параметрам_kids_watch | 23 | 55 | 47 | 69 | 0,00% | 0,0305 |
| Открытие карточки товара_aks | 23 | 411 | 140 | 886 | 0,00% | 0,03049 |
| Поиск по ценовому диапазону_aks | 23 | 982 | 719 | 1317 | 0,00% | 0,03048 |
| Поиск по ценовому диапазону_kids_watch | 23 | 427 | 359 | 563 | 0,00% | 0,03048 |
| Добавление в корзину_kids_watch | 23 | 1524 | 1329 | 1947 | 0,00% | 0,03046 |
| Добавление в корзину_aks | 23 | 1733 | 1292 | 2403 | 0,00% | 0,03044 |
| Поиск по виду оборудования_kids_watch | 23 | 249 | 158 | 717 | 0,00% | 0,03044 |
| Очистка корзины_aks | 23 | 793 | 691 | 963 | 0,00% | 0,03043 |
| Поиск по виду оборудования_aks | 23 | 350 | 148 | 3337 | 0,00% | 0,03038 |
| Очистка корзины_smart_house | 22 | 805 | 707 | 1025 | 0,00% | 0,02997 |
| Поиск товара по производителю_smart_house | 22 | 60 | 49 | 86 | 0,00% | 0,02994 |
| Поиск товара по доп.параметрам_smart_house | 22 | 58 | 47 | 81 | 0,00% | 0,02994 |
| Открытие карточки товара_smart_house | 22 | 342 | 60 | 881 | 0,00% | 0,02992 |
| Добавление в корзину_smart_house | 22 | 1458 | 1273 | 1677 | 0,00% | 0,0299 |
| Очистка корзины_headphones_and_headsets | 22 | 778 | 696 | 984 | 0,00% | 0,02988 |
| Открытие карточки товара_headphones_and_headsets | 22 | 411 | 131 | 913 | 0,00% | 0,02988 |
| Добавление в корзину_headphones_and_headsets | 22 | 1475 | 1274 | 1780 | 0,00% | 0,02981 |
| Поиск по виду оборудования_notebooks | 24 | 268 | 192 | 490 | 0,00% | 0,02941 |
| Поиск товара по производителю_notebooks | 24 | 58 | 46 | 116 | 0,00% | 0,0294 |
| Поиск по ценовому диапазону_notebooks | 24 | 498 | 385 | 934 | 0,00% | 0,02939 |
| Поиск товара по доп.параметрам_notebooks | 24 | 56 | 50 | 69 | 0,00% | 0,02937 |
| Открытие карточки товара_notebooks | 24 | 563 | 147 | 969 | 0,00% | 0,02936 |
| Добавление в корзину_notebooks | 24 | 1661 | 1263 | 2444 | 0,00% | 0,0293 |
| Очистка корзины_smart_watches | 22 | 785 | 673 | 938 | 0,00% | 0,0292 |
| Поиск товара по производителю_accessories | 24 | 55 | 46 | 69 | 0,00% | 0,02913 |
| Поиск по виду оборудования_accessories | 24 | 230 | 177 | 400 | 0,00% | 0,02912 |
| Поиск по виду оборудования_mobile | 24 | 270 | 224 | 353 | 0,00% | 0,02908 |
| Поиск по ценовому диапазону_accessories | 24 | 2892 | 2157 | 3864 | 0,00% | 0,02902 |
| Поиск по виду оборудования_planshet | 24 | 243 | 158 | 320 | 0,00% | 0,02902 |
| Поиск товара по производителю_telephones | 24 | 57 | 43 | 115 | 0,00% | 0,02902 |
| Поиск товара по доп.параметрам_telephones | 24 | 58 | 43 | 93 | 0,00% | 0,02902 |
| Поиск по виду оборудования_telephones | 24 | 269 | 169 | 876 | 0,00% | 0,02901 |
| Открытие карточки товара_telephones | 24 | 575 | 136 | 942 | 0,00% | 0,029 |
| Поиск по ценовому диапазону_telephones | 24 | 375 | 317 | 488 | 0,00% | 0,029 |
| Добавление в корзину_telephones | 24 | 1439 | 1319 | 1615 | 0,00% | 0,02897 |
| Очистка корзины_telephones | 24 | 1176 | 984 | 1361 | 0,00% | 0,02897 |
| Открытие карточки товара_planshet | 22 | 553 | 59 | 996 | 0,00% | 0,02874 |
| Добавление в корзину_planshet | 22 | 1341 | 1116 | 1712 | 0,00% | 0,02872 |
| Очистка корзины_planshet | 22 | 770 | 690 | 1018 | 0,00% | 0,02872 |
| Поиск по виду оборудования_smart_watches | 24 | 240 | 192 | 451 | 0,00% | 0,02795 |
| Поиск по ценовому диапазону_smart_watches | 24 | 749 | 552 | 1047 | 0,00% | 0,02793 |
| Поиск товара по производителю_mobile | 23 | 64 | 47 | 173 | 0,00% | 0,02788 |
| Поиск по ценовому диапазону_mobile | 23 | 261 | 233 | 321 | 0,00% | 0,02786 |
| Поиск товара по доп.параметрам_planshet | 23 | 56 | 45 | 81 | 0,00% | 0,02784 |
| Поиск товара по производителю_planshet | 23 | 56 | 47 | 71 | 0,00% | 0,02782 |
| Поиск по ценовому диапазону_planshet | 23 | 245 | 204 | 305 | 0,00% | 0,02781 |
| Поиск товара по производителю_modems_routers | 23 | 58 | 46 | 145 | 0,00% | 0,0278 |
| Поиск товара по доп.параметрам_modems_routers | 23 | 55 | 43 | 89 | 0,00% | 0,02779 |
| Поиск по ценовому диапазону_modems_routers | 23 | 1238 | 1049 | 1572 | 0,00% | 0,02777 |
| Поиск по виду оборудования_modems_routers | 23 | 301 | 161 | 1916 | 0,00% | 0,02776 |
| Открытие карточки товара_modems_routers | 23 | 539 | 59 | 1602 | 0,00% | 0,02776 |
| Очистка корзины_modems_routers | 23 | 926 | 649 | 1279 | 0,00% | 0,02776 |
| Добавление в корзину_modems_routers | 23 | 1535 | 1122 | 2583 | 0,00% | 0,02775 |

Второй этап.

1. Aggregate Report (Время отклика по 95-му перцентилю , измерение: миллисекунды, отсортировано в порядке убывания значений.)

| Label | Samples | 90%, msec | 95% , msec | 99% , msec | Min, msec | Max, msec | Throughput, r/sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поиск по ценовому диапазону_accessories | 19 | 2939 | 3448 | 4317 | 2249 | 4317 | 0,02176 |
| Добавление в корзину_mobile | 18 | 3119 | 3221 | 3276 | 1195 | 3276 | 0,02119 |
| Добавление в корзину_smart_watches | 18 | 2313 | 2433 | 2717 | 1298 | 2717 | 0,02062 |
| Добавление в корзину_aks | 18 | 2208 | 2320 | 2368 | 1178 | 2368 | 0,02054 |
| Добавление в корзину_automotive | 18 | 2224 | 2301 | 2468 | 1120 | 2468 | 0,02061 |
| Добавление в корзину_modems_routers | 18 | 2258 | 2298 | 2393 | 1280 | 2393 | 0,02066 |
| Добавление в корзину_notebooks | 17 | 2185 | 2271 | 2525 | 1181 | 2525 | 0,02001 |
| Добавление в корзину_telephones | 18 | 1559 | 1647 | 1712 | 1257 | 1712 | 0,02115 |
| Очистка корзины_mobile | 17 | 1405 | 1626 | 1641 | 686 | 1641 | 0,01997 |
| Добавление в корзину_accessories | 18 | 1560 | 1591 | 2212 | 1114 | 2212 | 0,02062 |
| Добавление в корзину_for_kids | 19 | 1560 | 1578 | 1898 | 1177 | 1898 | 0,02175 |
| Добавление в корзину_smart_house | 18 | 1488 | 1564 | 1585 | 1229 | 1585 | 0,02061 |
| Добавление в корзину_portable_acoustics | 18 | 1546 | 1560 | 1600 | 1302 | 1600 | 0,02065 |
| Добавление в корзину_kids_watch | 18 | 1537 | 1556 | 1566 | 1271 | 1566 | 0,02067 |
| Добавление в корзину_hobbies_and_gadgets | 19 | 1533 | 1547 | 1575 | 1127 | 1575 | 0,02173 |
| Добавление в корзину_planshet | 19 | 1432 | 1531 | 1657 | 1108 | 1657 | 0,02239 |
| Добавление в корзину_headphones_and_headsets | 18 | 1502 | 1529 | 1535 | 1254 | 1535 | 0,02057 |
| Поиск по ценовому диапазону_modems_routers | 19 | 1401 | 1451 | 1603 | 1006 | 1603 | 0,0218 |
| Поиск по ценовому диапазону_aks | 19 | 1346 | 1389 | 1476 | 772 | 1476 | 0,02168 |
| Очистка корзины_kids_watch | 17 | 1199 | 1256 | 1274 | 692 | 1274 | 0,01951 |
| Очистка корзины_telephones | 17 | 1192 | 1206 | 1211 | 1045 | 1211 | 0,01997 |
| Очистка корзины_hobbies_and_gadgets | 17 | 1169 | 1169 | 1373 | 653 | 1373 | 0,02019 |
| Переход в корзину | 269 | 529 | 1151 | 2052 | 205 | 2211 | 0,30705 |
| Очистка корзины_modems_routers | 16 | 1109 | 1132 | 1223 | 683 | 1223 | 0,01838 |
| Поиск по ценовому диапазону_headphones_and_headsets | 18 | 1031 | 1107 | 1328 | 583 | 1328 | 0,02059 |
| Очистка корзины_planshet | 17 | 903 | 1107 | 1122 | 668 | 1122 | 0,02006 |
| Открытие карточки товара_planshet | 20 | 918 | 926 | 940 | 167 | 940 | 0,02268 |
| Очистка корзины_headphones_and_headsets | 16 | 896 | 905 | 994 | 675 | 994 | 0,01898 |
| Очистка корзины_automotive | 17 | 823 | 901 | 905 | 663 | 905 | 0,01948 |
| Открытие карточки товара_mobile | 20 | 877 | 896 | 1012 | 161 | 1012 | 0,02279 |
| Открытие карточки товара_accessories | 18 | 841 | 893 | 989 | 132 | 989 | 0,02064 |
| Открытие карточки товара_modems_routers | 18 | 750 | 888 | 1085 | 60 | 1085 | 0,02068 |
| Открытие карточки товара_automotive | 18 | 866 | 884 | 920 | 140 | 920 | 0,02062 |
| Открытие карточки товара_aks | 19 | 856 | 871 | 953 | 158 | 953 | 0,0217 |
| Открытие карточки товара_telephones | 20 | 851 | 869 | 1004 | 146 | 1004 | 0,02269 |
| Открытие карточки товара_headphones_and_headsets | 18 | 838 | 869 | 874 | 145 | 874 | 0,02058 |
| Очистка корзины_smart_watches | 17 | 848 | 866 | 867 | 667 | 867 | 0,0195 |
| Очистка корзины_smart_house | 17 | 843 | 863 | 874 | 690 | 874 | 0,01947 |
| Очистка корзины_aks | 16 | 856 | 860 | 900 | 667 | 900 | 0,01894 |
| Поиск по ценовому диапазону_smart_watches | 18 | 851 | 858 | 1050 | 562 | 1050 | 0,02065 |
| Очистка корзины_for_kids | 17 | 850 | 854 | 871 | 657 | 871 | 0,02021 |
| Очистка корзины_portable_acoustics | 17 | 842 | 849 | 947 | 674 | 947 | 0,01953 |
| Очистка корзины_notebooks | 16 | 818 | 832 | 1025 | 671 | 1025 | 0,01886 |
| Открытие карточки товара_notebooks | 18 | 820 | 821 | 854 | 143 | 854 | 0,02121 |
| Открытие карточки товара_portable_acoustics | 18 | 797 | 821 | 871 | 53 | 871 | 0,02066 |
| Открытие карточки товара_hobbies_and_gadgets | 19 | 775 | 812 | 822 | 59 | 822 | 0,02176 |
| Открытие карточки товара_smart_watches | 18 | 807 | 811 | 874 | 62 | 874 | 0,02064 |
| Открытие карточки товара_kids_watch | 18 | 791 | 796 | 819 | 139 | 819 | 0,0207 |
| Очистка корзины_accessories | 16 | 778 | 784 | 836 | 666 | 836 | 0,01902 |
| Открытие карточки товара_smart_house | 18 | 556 | 781 | 802 | 54 | 802 | 0,02061 |
| Открытие карточки товара_for_kids | 19 | 577 | 707 | 740 | 55 | 740 | 0,02179 |
| Поиск по виду оборудования_for_kids | 19 | 430 | 574 | 856 | 148 | 856 | 0,02175 |
| Открытие главной страницы | 282 | 508 | 547 | 653 | 329 | 712 | 0,31847 |
| Поиск по ценовому диапазону_hobbies_and_gadgets | 19 | 497 | 519 | 552 | 367 | 552 | 0,02177 |
| Поиск по ценовому диапазону_kids_watch | 18 | 489 | 499 | 513 | 354 | 513 | 0,0207 |
| Поиск по ценовому диапазону_smart_house | 18 | 492 | 495 | 548 | 350 | 548 | 0,02061 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_www.yota.ru | 17 | 485 | 494 | 510 | 382 | 510 | 0,01999 |
| Поиск по ценовому диапазону_notebooks | 19 | 491 | 493 | 512 | 400 | 512 | 0,02147 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_connect/chnumber/fullnumber | 53 | 450 | 492 | 657 | 272 | 702 | 0,06272 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_mobile/-new_goods | 56 | 380 | 477 | 489 | 225 | 926 | 0,06604 |
| Поиск по ценовому диапазону_portable_acoustics | 18 | 446 | 469 | 510 | 329 | 510 | 0,02064 |
| Поиск по ценовому диапазону_telephones | 20 | 436 | 463 | 758 | 334 | 758 | 0,0227 |
| Поиск по ценовому диапазону_automotive | 18 | 416 | 419 | 505 | 302 | 505 | 0,0206 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_actions | 54 | 326 | 403 | 464 | 200 | 471 | 0,06363 |
| Поиск по виду оборудования_mobile | 20 | 373 | 379 | 385 | 176 | 385 | 0,02277 |
| Поиск по виду оборудования_aks | 19 | 263 | 373 | 853 | 154 | 853 | 0,02171 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_connect/tariffs | 55 | 347 | 363 | 407 | 231 | 420 | 0,06466 |
| Поиск по виду оборудования_planshet | 20 | 304 | 347 | 473 | 147 | 473 | 0,02274 |
| Поиск по виду оборудования_kids_watch | 18 | 239 | 313 | 883 | 146 | 883 | 0,02068 |
| Поиск по ценовому диапазону_mobile | 20 | 292 | 311 | 323 | 230 | 323 | 0,02278 |
| Поиск по ценовому диапазону_for_kids | 19 | 295 | 306 | 312 | 244 | 312 | 0,02176 |
| Поиск по виду оборудования_portable_acoustics | 18 | 250 | 297 | 953 | 167 | 953 | 0,02063 |
| Поиск по виду оборудования_telephones | 20 | 247 | 295 | 305 | 156 | 305 | 0,02271 |
| Поиск по виду оборудования_accessories | 19 | 291 | 292 | 310 | 161 | 310 | 0,02181 |
| Поиск по виду оборудования_hobbies_and_gadgets | 19 | 271 | 288 | 970 | 162 | 970 | 0,02174 |
| Поиск по виду оборудования_notebooks | 19 | 277 | 284 | 286 | 160 | 286 | 0,02145 |
| Поиск по виду оборудования_smart_house | 18 | 263 | 280 | 1173 | 158 | 1173 | 0,02063 |
| Поиск по виду оборудования_automotive | 18 | 247 | 274 | 720 | 147 | 720 | 0,0206 |
| Поиск по виду оборудования_modems_routers | 19 | 244 | 270 | 395 | 171 | 395 | 0,02182 |
| Поиск по ценовому диапазону_planshet | 20 | 258 | 264 | 308 | 201 | 308 | 0,02272 |
| Поиск по виду оборудования_smart_watches | 18 | 258 | 262 | 7104 | 145 | 7104 | 0,02065 |
| Поиск по виду оборудования_headphones_and_headsets | 18 | 251 | 255 | 256 | 159 | 256 | 0,02059 |
| Поиск товара по доп.параметрам_for_kids | 19 | 69 | 132 | 269 | 48 | 269 | 0,02177 |
| Поиск товара по доп.параметрам_modems_routers | 18 | 77 | 96 | 98 | 49 | 98 | 0,02069 |
| Поиск товара по производителю_portable_acoustics | 18 | 78 | 93 | 155 | 48 | 155 | 0,02064 |
| Поиск товара по производителю_hobbies_and_gadgets | 19 | 76 | 84 | 148 | 50 | 148 | 0,02177 |
| Поиск товара по доп.параметрам_notebooks | 19 | 73 | 77 | 879 | 48 | 879 | 0,02149 |
| Поиск товара по доп.параметрам_hobbies_and_gadgets | 19 | 70 | 77 | 240 | 47 | 240 | 0,02176 |
| Поиск товара по производителю_headphones_and_headsets | 18 | 67 | 76 | 77 | 48 | 77 | 0,02059 |
| Поиск товара по производителю_automotive | 18 | 70 | 76 | 691 | 48 | 691 | 0,02062 |
| Поиск товара по производителю_modems_routers | 18 | 75 | 76 | 120 | 49 | 120 | 0,02068 |
| Поиск товара по доп.параметрам_accessories | 18 | 68 | 76 | 100 | 47 | 100 | 0,02068 |
| Поиск товара по производителю_mobile | 20 | 73 | 74 | 413 | 46 | 413 | 0,0228 |
| Поиск товара по производителю_notebooks | 19 | 67 | 72 | 92 | 46 | 92 | 0,02149 |
| Поиск товара по производителю_accessories | 19 | 60 | 70 | 72 | 50 | 72 | 0,02183 |
| Поиск товара по производителю_smart_house | 18 | 67 | 69 | 75 | 45 | 75 | 0,0206 |
| Поиск товара по доп.параметрам_automotive | 18 | 63 | 69 | 478 | 47 | 478 | 0,02063 |
| Поиск товара по производителю_planshet | 20 | 61 | 67 | 234 | 45 | 234 | 0,02272 |
| Поиск товара по производителю_smart_watches | 18 | 65 | 66 | 67 | 46 | 67 | 0,02066 |
| Поиск товара по производителю_kids_watch | 18 | 59 | 65 | 88 | 44 | 88 | 0,02071 |
| Поиск товара по доп.параметрам_mobile | 20 | 64 | 65 | 74 | 48 | 74 | 0,0228 |
| Поиск товара по производителю_aks | 19 | 61 | 64 | 67 | 44 | 67 | 0,0217 |
| Поиск товара по доп.параметрам_smart_watches | 18 | 62 | 64 | 69 | 47 | 69 | 0,02066 |
| Поиск товара по производителю_for_kids | 19 | 62 | 63 | 83 | 49 | 83 | 0,02176 |
| Поиск товара по доп.параметрам_telephones | 20 | 61 | 63 | 67 | 44 | 67 | 0,02271 |
| Поиск товара по производителю_telephones | 20 | 61 | 62 | 63 | 45 | 63 | 0,02272 |
| Поиск товара по доп.параметрам_smart_house | 18 | 58 | 62 | 65 | 43 | 65 | 0,02061 |
| Поиск товара по доп.параметрам_aks | 19 | 60 | 61 | 71 | 43 | 71 | 0,02169 |
| Поиск товара по доп.параметрам_headphones_and_headsets | 18 | 58 | 61 | 63 | 46 | 63 | 0,02061 |
| Поиск товара по доп.параметрам_planshet | 20 | 60 | 61 | 69 | 47 | 69 | 0,02272 |
| Поиск товара по доп.параметрам_portable_acoustics | 18 | 59 | 61 | 72 | 48 | 72 | 0,02065 |
| Поиск товара по доп.параметрам_kids_watch | 18 | 56 | 56 | 57 | 46 | 57 | 0,0207 |

2.

| Label | # Samples | Average, msec | Min, msec | Max, msec | Error % | Throughput, r/sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытие главной страницы | 282 | 434 | 329 | 712 | 0,00% | 0,31847 |
| Переход в корзину | 269 | 370 | 205 | 2211 | 0,00% | 0,30705 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_mobile/-new_goods | 56 | 316 | 225 | 926 | 0,00% | 0,06604 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_connect/tariffs | 55 | 303 | 231 | 420 | 0,00% | 0,06466 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_actions | 54 | 276 | 200 | 471 | 0,00% | 0,06363 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_connect/chnumber/fullnumber | 53 | 381 | 272 | 702 | 0,00% | 0,06272 |
| Поиск товара по производителю_mobile | 20 | 74 | 46 | 413 | 0,00% | 0,0228 |
| Поиск товара по доп.параметрам_mobile | 20 | 56 | 48 | 74 | 0,00% | 0,0228 |
| Открытие карточки товара_mobile | 20 | 519 | 161 | 1012 | 0,00% | 0,02279 |
| Поиск по ценовому диапазону_mobile | 20 | 268 | 230 | 323 | 0,00% | 0,02278 |
| Поиск по виду оборудования_mobile | 20 | 261 | 176 | 385 | 0,00% | 0,02277 |
| Поиск по виду оборудования_planshet | 20 | 241 | 147 | 473 | 0,00% | 0,02274 |
| Поиск по ценовому диапазону_planshet | 20 | 237 | 201 | 308 | 0,00% | 0,02272 |
| Поиск товара по производителю_planshet | 20 | 62 | 45 | 234 | 0,00% | 0,02272 |
| Поиск товара по производителю_telephones | 20 | 54 | 45 | 63 | 0,00% | 0,02272 |
| Поиск товара по доп.параметрам_planshet | 20 | 53 | 47 | 69 | 0,00% | 0,02272 |
| Поиск по виду оборудования_telephones | 20 | 206 | 156 | 305 | 0,00% | 0,02271 |
| Поиск товара по доп.параметрам_telephones | 20 | 54 | 44 | 67 | 0,00% | 0,02271 |
| Поиск по ценовому диапазону_telephones | 20 | 399 | 334 | 758 | 0,00% | 0,0227 |
| Открытие карточки товара_telephones | 20 | 649 | 146 | 1004 | 0,00% | 0,02269 |
| Открытие карточки товара_planshet | 20 | 628 | 167 | 940 | 0,00% | 0,02268 |
| Добавление в корзину_planshet | 19 | 1317 | 1108 | 1657 | 0,00% | 0,02239 |
| Поиск товара по производителю_accessories | 19 | 56 | 50 | 72 | 0,00% | 0,02183 |
| Поиск по виду оборудования_modems_routers | 19 | 216 | 171 | 395 | 0,00% | 0,02182 |
| Поиск по виду оборудования_accessories | 19 | 222 | 161 | 310 | 0,00% | 0,02181 |
| Поиск по ценовому диапазону_modems_routers | 19 | 1192 | 1006 | 1603 | 0,00% | 0,0218 |
| Открытие карточки товара_for_kids | 19 | 401 | 55 | 740 | 0,00% | 0,02179 |
| Поиск по ценовому диапазону_hobbies_and_gadgets | 19 | 429 | 367 | 552 | 0,00% | 0,02177 |
| Поиск товара по производителю_hobbies_and_gadgets | 19 | 63 | 50 | 148 | 0,00% | 0,02177 |
| Поиск товара по доп.параметрам_for_kids | 19 | 70 | 48 | 269 | 0,00% | 0,02177 |
| Поиск по ценовому диапазону_for_kids | 19 | 272 | 244 | 312 | 0,00% | 0,02176 |
| Поиск по ценовому диапазону_accessories | 19 | 2636 | 2249 | 4317 | 0,00% | 0,02176 |
| Поиск товара по производителю_for_kids | 19 | 57 | 49 | 83 | 0,00% | 0,02176 |
| Поиск товара по доп.параметрам_hobbies_and_gadgets | 19 | 66 | 47 | 240 | 0,00% | 0,02176 |
| Открытие карточки товара_hobbies_and_gadgets | 19 | 340 | 59 | 822 | 0,00% | 0,02176 |
| Поиск по виду оборудования_for_kids | 19 | 265 | 148 | 856 | 0,00% | 0,02175 |
| Добавление в корзину_for_kids | 19 | 1415 | 1177 | 1898 | 0,00% | 0,02175 |
| Поиск по виду оборудования_hobbies_and_gadgets | 19 | 248 | 162 | 970 | 0,00% | 0,02174 |
| Добавление в корзину_hobbies_and_gadgets | 19 | 1391 | 1127 | 1575 | 0,00% | 0,02173 |
| Поиск по виду оборудования_aks | 19 | 245 | 154 | 853 | 0,00% | 0,02171 |
| Поиск товара по производителю_aks | 19 | 55 | 44 | 67 | 0,00% | 0,0217 |
| Открытие карточки товара_aks | 19 | 607 | 158 | 953 | 0,00% | 0,0217 |
| Поиск товара по доп.параметрам_aks | 19 | 53 | 43 | 71 | 0,00% | 0,02169 |
| Поиск по ценовому диапазону_aks | 19 | 1053 | 772 | 1476 | 0,00% | 0,02168 |
| Поиск товара по производителю_notebooks | 19 | 58 | 46 | 92 | 0,00% | 0,02149 |
| Поиск товара по доп.параметрам_notebooks | 19 | 101 | 48 | 879 | 0,00% | 0,02149 |
| Поиск по ценовому диапазону_notebooks | 19 | 450 | 400 | 512 | 0,00% | 0,02147 |
| Поиск по виду оборудования_notebooks | 19 | 221 | 160 | 286 | 0,00% | 0,02145 |
| Открытие карточки товара_notebooks | 18 | 464 | 143 | 854 | 0,00% | 0,02121 |
| Добавление в корзину_mobile | 18 | 1918 | 1195 | 3276 | 0,00% | 0,02119 |
| Добавление в корзину_telephones | 18 | 1435 | 1257 | 1712 | 0,00% | 0,02115 |
| Поиск товара по производителю_kids_watch | 18 | 54 | 44 | 88 | 0,00% | 0,02071 |
| Поиск по ценовому диапазону_kids_watch | 18 | 411 | 354 | 513 | 0,00% | 0,0207 |
| Поиск товара по доп.параметрам_kids_watch | 18 | 51 | 46 | 57 | 0,00% | 0,0207 |
| Открытие карточки товара_kids_watch | 18 | 534 | 139 | 819 | 0,00% | 0,0207 |
| Поиск товара по доп.параметрам_modems_routers | 18 | 62 | 49 | 98 | 0,00% | 0,02069 |
| Поиск по виду оборудования_kids_watch | 18 | 238 | 146 | 883 | 0,00% | 0,02068 |
| Поиск товара по производителю_modems_routers | 18 | 63 | 49 | 120 | 0,00% | 0,02068 |
| Поиск товара по доп.параметрам_accessories | 18 | 59 | 47 | 100 | 0,00% | 0,02068 |
| Открытие карточки товара_modems_routers | 18 | 436 | 60 | 1085 | 0,00% | 0,02068 |
| Добавление в корзину_kids_watch | 18 | 1411 | 1271 | 1566 | 0,00% | 0,02067 |
| Поиск товара по производителю_smart_watches | 18 | 56 | 46 | 67 | 0,00% | 0,02066 |
| Поиск товара по доп.параметрам_smart_watches | 18 | 54 | 47 | 69 | 0,00% | 0,02066 |
| Открытие карточки товара_portable_acoustics | 18 | 445 | 53 | 871 | 0,00% | 0,02066 |
| Добавление в корзину_modems_routers | 18 | 1664 | 1280 | 2393 | 0,00% | 0,02066 |
| Поиск по виду оборудования_smart_watches | 18 | 588 | 145 | 7104 | 0,00% | 0,02065 |
| Поиск по ценовому диапазону_smart_watches | 18 | 717 | 562 | 1050 | 0,00% | 0,02065 |
| Поиск товара по доп.параметрам_portable_acoustics | 18 | 54 | 48 | 72 | 0,00% | 0,02065 |
| Добавление в корзину_portable_acoustics | 18 | 1405 | 1302 | 1600 | 0,00% | 0,02065 |
| Поиск по ценовому диапазону_portable_acoustics | 18 | 411 | 329 | 510 | 0,00% | 0,02064 |
| Поиск товара по производителю_portable_acoustics | 18 | 64 | 48 | 155 | 0,00% | 0,02064 |
| Открытие карточки товара_smart_watches | 18 | 482 | 62 | 874 | 0,00% | 0,02064 |
| Открытие карточки товара_accessories | 18 | 536 | 132 | 989 | 0,00% | 0,02064 |
| Поиск по виду оборудования_smart_house | 18 | 266 | 158 | 1173 | 0,00% | 0,02063 |
| Поиск по виду оборудования_portable_acoustics | 18 | 241 | 167 | 953 | 0,00% | 0,02063 |
| Поиск товара по доп.параметрам_automotive | 18 | 77 | 47 | 478 | 0,00% | 0,02063 |
| Поиск товара по производителю_automotive | 18 | 92 | 48 | 691 | 0,00% | 0,02062 |
| Открытие карточки товара_automotive | 18 | 572 | 140 | 920 | 0,00% | 0,02062 |
| Добавление в корзину_smart_watches | 18 | 1634 | 1298 | 2717 | 0,00% | 0,02062 |
| Добавление в корзину_accessories | 18 | 1349 | 1114 | 2212 | 0,00% | 0,02062 |
| Поиск по ценовому диапазону_smart_house | 18 | 428 | 350 | 548 | 0,00% | 0,02061 |
| Поиск товара по доп.параметрам_headphones_and_headsets | 18 | 54 | 46 | 63 | 0,00% | 0,02061 |
| Поиск товара по доп.параметрам_smart_house | 18 | 53 | 43 | 65 | 0,00% | 0,02061 |
| Открытие карточки товара_smart_house | 18 | 302 | 54 | 802 | 0,00% | 0,02061 |
| Добавление в корзину_automotive | 18 | 1579 | 1120 | 2468 | 0,00% | 0,02061 |
| Добавление в корзину_smart_house | 18 | 1394 | 1229 | 1585 | 0,00% | 0,02061 |
| Поиск по виду оборудования_automotive | 18 | 222 | 147 | 720 | 0,00% | 0,0206 |
| Поиск по ценовому диапазону_automotive | 18 | 361 | 302 | 505 | 0,00% | 0,0206 |
| Поиск товара по производителю_smart_house | 18 | 56 | 45 | 75 | 0,00% | 0,0206 |
| Поиск по виду оборудования_headphones_and_headsets | 18 | 202 | 159 | 256 | 0,00% | 0,02059 |
| Поиск по ценовому диапазону_headphones_and_headsets | 18 | 874 | 583 | 1328 | 0,00% | 0,02059 |
| Поиск товара по производителю_headphones_and_headsets | 18 | 59 | 48 | 77 | 0,00% | 0,02059 |
| Открытие карточки товара_headphones_and_headsets | 18 | 586 | 145 | 874 | 0,00% | 0,02058 |
| Добавление в корзину_headphones_and_headsets | 18 | 1392 | 1254 | 1535 | 0,00% | 0,02057 |
| Добавление в корзину_aks | 18 | 1493 | 1178 | 2368 | 0,00% | 0,02054 |
| Очистка корзины_for_kids | 17 | 771 | 657 | 871 | 0,00% | 0,02021 |
| Очистка корзины_hobbies_and_gadgets | 17 | 918 | 653 | 1373 | 0,00% | 0,02019 |
| Очистка корзины_planshet | 17 | 799 | 668 | 1122 | 0,00% | 0,02006 |
| Добавление в корзину_notebooks | 17 | 1553 | 1181 | 2525 | 0,00% | 0,02001 |
| Переход по разделам интеренет-магазина_www.yota.ru | 17 | 442 | 382 | 510 | 0,00% | 0,01999 |
| Очистка корзины_telephones | 17 | 1109 | 1045 | 1211 | 0,00% | 0,01997 |
| Очистка корзины_mobile | 17 | 1199 | 686 | 1641 | 0,00% | 0,01997 |
| Очистка корзины_portable_acoustics | 17 | 778 | 674 | 947 | 0,00% | 0,01953 |
| Очистка корзины_kids_watch | 17 | 980 | 692 | 1274 | 0,00% | 0,01951 |
| Очистка корзины_smart_watches | 17 | 778 | 667 | 867 | 0,00% | 0,0195 |
| Очистка корзины_automotive | 17 | 757 | 663 | 905 | 0,00% | 0,01948 |
| Очистка корзины_smart_house | 17 | 777 | 690 | 874 | 0,00% | 0,01947 |
| Очистка корзины_accessories | 16 | 737 | 666 | 836 | 0,00% | 0,01902 |
| Очистка корзины_headphones_and_headsets | 16 | 776 | 675 | 994 | 0,00% | 0,01898 |
| Очистка корзины_aks | 16 | 763 | 667 | 900 | 0,00% | 0,01894 |
| Очистка корзины_notebooks | 16 | 752 | 671 | 1025 | 0,00% | 0,01886 |
| Очистка корзины_modems_routers | 16 | 899 | 683 | 1223 | 0,00% | 0,01838 |